**10. Rozšíření předmětu veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace vodovodního přivaděče**

**Zdůvodnění:**

Obec má zhotovené dvě studie na hlavní vodovodní přivaděč. V loňském roce jsme dostali výpověď od společnosti Tondach týkající se dodávek vody. Voda z našich vrtů také stále ubývá.

Jedna studie vede přes Horní Jirčany z takzvaného bodu K13 a druhá vede z Posázavského vodovodu přes Psáry. Zdroj K13 se jevil pro obec jako výhodný. Měli jsme zájem napojit se přímo na bod K13, ale při několika jednáních s Želivskou provozní a. s., s ředitelem Parkánem jsme zjistili, že náš plánovaný záměr je nerealizovatelný. V tuto chvíli má Želivská provozní uzavřenu smlouvu s firmou KPV Beta s.r.o a obec by v případě využití zdroje Želivky z bodu K 13 byla nucena uzavřít smlouvu se soukromým subjektem, tedy s KPV Beta. V případě souhlasu, si uzavřeme cestu připojit se na Posázavský vodovod (který vlastní svazek obcí), protože se musíme zavázat k odběru určitého množství vody, které určí objem a cenu výstroje odběrného místa K13. V tomto případě bude do budoucna celá obec závislá na soukromé společnosti KPV Beta.

Vodovod by vedl přes soukromé pozemky v katastru města Jesenice a také přes soukromé pozemky v obci Dolní Jirčany do vodojemu Na Vysoké, jehož kapacita se musí navýšit.

Hlavní přivaděč z Posázavského vodovodu vede po obecních pozemcích až do Psár, dále bude pokračovat do přečerpávací stanice v Dolních Jirčanech a odtud stávajícími rozvody vodovodního systému do vodojemu Na Vysoké. Tato varianta kapacitně plně zabezpečí vodou současné obyvatele obce. V druhé etapě povede přivaděč až do vodojemu Na Vysoké včetně navýšení jeho kapacity. Ze svazku obcí Posázavského vodovodu máme garantovanou ve stejne výši jako mají ostatní obce ze svazku.

Na minulém zastupitelstvu jsme schvalovali zadání projektové dokumentace jak na hlavní vodovodní přivaděč z Posázavského vodovodu tak na hlavní vodovodní přivaděč z bodu K 13.

Navrhujeme zastupitelstvu odložit připojení z bodu K 13 a projekt nyní nezadávat. Navrhujeme využít možnosti napojit se na Posázavský vodovod a rozšířit vypracování projektu k územnímu rozhodnutí na tkzv DSJ tedy projekt se stavebním povolením v jednom kroku, což je pro obec finančně výhodnější, než klasické stavební povolení jak časově, tak finančně.

Žádáme tedy zastupitele o rozšíření plánovaného projektu na takzvané DSJ a částku, kterou jsme plánovali vynaložit na projekt z bodu K 13 použít na vypracování projektu až ke stavebnímu povolení z Posázavského vodovodu.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | Č. 3-2018, 25. 4. 2018 |
| Vypracoval: | Vlasta Málková |