Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku:

Projektový manažer stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

www.psary.cz

Typ zakázky: Výběrové řízení malého rozsahu (§ 27) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

od 200.000 Kč bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 400.000 Kč bez DPH do 3.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce

Předmět zakázky:  Veřejné zakázky na stavební práce (§14 odst. 3, písmeno c)

Způsob zadání:  podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: 1 000 000,- Kč

Ukončení příjmu nabídek : 4. 12.  ve 12.00.

Datum otevření obálek:  6. 12. 2017

Předpokládané datum zahájení plnění: 13. 12. 2017

Předpokládané dokončení plnění: nejpozději do 31. 8. 2019

Popis zakázky:  Předmětem zakázky je komplexní výkon funkce projektového managera a investičního dozoru projektu výstavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany

Podrobný popis zakázky:

Předmětem zakázky je komplexní výkon funkce projektového managera a investičního dozoru projektu výstavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany – více viz https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-psary_1435/

v rozsahu:

- Výkon autorského dozoru a to zejména: účast na kontrolních dnech, spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby, sledování dodržování podmínek pro stavbu tak jak jsou stanoveny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků v projektové dokumentaci, spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů s dodavatelem stavby.

- Investičně - inženýrská činnost, t. j. zajištění managementu projektu v průběhu realizace projektu (zajištění komunikace mezi zadavatelem, zhotovitelem, technickým dozorem investora a dalšími osobami a organizacemi podílejícími se na zhotovení stavby, zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, komunikace s poskytovatelem dotace, oznamování změn, zpracování závěrečného vyhodnocení projektu apod.)

Podrobný popis povinností projektového managera je obsažen v příloze č. 1 Příkazní smlouvy, která je součástí této výzvy.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je konečná nejnižší nabídková cena bez DPH. Cena musí obsahovat všechny náklady

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

K prokázání kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

- Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti dle přílohy č. 2 této výzvy,

- Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (v kopii, ne starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení),

- Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (v kopii),

- Seznamu 3 významných zakázek obdobného rozsahu (200 000 000 Kč bez DPH) poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, z toho alespoň 2 zakázek na školské zařízení

- podepsaný návrh příkazní smlouvy s výjimkou dodání potvrzení o pojištění (příloha2 příkazní smlouvy), které dodá dodatečně pouze vítěz zakázky.

Jiné požadavky a práva zadavatele:

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány a to na adrese http://psary.cz.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Způsob předložení nabídky:

- e-mailem na adresu: asistentka@psary.cz

- poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

- osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 -	12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.

- datovou schránkou ID:  rvhbuxe

Bližší informace: je možné získat od Víta Olmra  tel. 777 232 759, e-mail: olmr@psary.cz,  po celou dobu soutěžní lhůty

V Psárech dne 21. 11. 2017

Milan Vácha

Starosta

PŘÍLOHA č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Čestně prohlašuji, že jsem dodavatel:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) který není v likvidaci1, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V …………………………., dne …………………..

…………………………...

Razítko a podpis